Contract de achiziție publică de servicii

nr. ................../.................2021

Preambul

Încheiat în baza  Notei justificative nr. ............/............2021 privind achizitia directa, întocmită de catre  Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Investiţii, Serviciul Licitatii si având în vedere alocarea de fonduri prin bugetul local, Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, conform contractului de finanţare nr. 4548/26.07.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova, în calitate de beneficiar, la clasificaţiile bugetare: 70.02.50.58.01.01, 70.02.50.58.01.02, 70.02.50.58.01.03;

1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de de achiziție publică de servicii

între

MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str.A.I. Cuza nr.7 Craiova, cod 200585, jud. Dolj telefon: +40 251415177, fax: +40 251411561, cod fiscal 4417214, conturi IBAN  RO59TREZ24A705000580101X, RO75TREZ 24A705000580102X, RO91TREZ24A705000580103X deschise la Trezoreria operativă a Municipiului Craiova,  reprezentat prin ……………………….- primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

..........................................., adresa sediului: str. ................, nr......, ............... jud .............., tel/fax: .........................., număr de înmatriculare ....................., CUI .................... cod IBAN ................................ deschis la ....................................,  reprezentată  prin ....................................... - Administrator,  în calitate de prestator, pe de altă parte

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) Contract - prezentul contract și toate anexele sale;

b) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d) servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT şi  servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului - componenta „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele(de perete) –Fântâna Popova”, in cadrul proiectului ”Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunitaţile defavorizate din Municipiul Craiova –faza II- zona Fântâna Popova, cod SMIS 127944, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini nr.138862 din 07.10.2020 și cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecata şi prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului având ca obiect: Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT şi  servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor pentru  componenta „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele(de perete) –Fântâna Popova”, în cadrul proiectului “Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova”, cod SMIS 127944

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate plătibila prestatorului de către achizitor este de .................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de ............. lei.

4.4 - Plățile către prestator se vor face în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 138862 din 07.10.2020 și oferta adjudecată, anexe la prezentul contract.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii de către parti şi până la data semnării procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor.

5.2 – Termene de prestare a serviciilor:

- Documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizației de construire: maxim 20 zile  de la data ordinului de incepere a prestării serviciilor;

- Actualizare documentaţie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC+POE: maxim 30 de zile calendaristice de la data transmiterii de către autoritatea contractantă a avizelor;

- Actualizare Proiect tehnic de execuție  + Caiete de sarcini + Detalii de execuţie: maxim 45 de zile de la data ordinului de incepere a prestării serviciilor;

- Asistentă tehnică din partea proiectantului pănă la semnarea procesului  verbal de receptie finală;

- Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor „as bulit”, proiect de urmarire in timp a comportarii constructiei, precum și instrucțiunile de exploatare și întreținere a investiției : Data receptiei la terminarea lucrarilor.

5.3 - Orice prelungire a termenului de execuție pentru lucrări atrage după sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului cu aceeași perioadă (fără plată suplimentară) și cu redistribuirea activităților pe durata proiectului în funcție de graficul de execuție.

5.4 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini nr. 138862 din 07.10.2020, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) oferta adjudecată nr.………/……., inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7. Obligațiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr.138862 din 07.10.2020 și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata și prin prezentul contract.

7.2 – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în caietul de sarcini nr. 138862 din 07.10.2020, privind achiziţia și oferta adjudecata, anexe la contract.

(2) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata că anumite elemente ale ofertei adjudecate sunt inferioare sau nu corespund cerințelor precizate în caietul de sarcini nr. 138862 din 07.10.2020, prevalează cerințele caietului de sarcini.

7.3 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnica.

7.4 – (1) Prestatorul are obligatia de a reactualiza proiectul tehnic conform conform conţinutului cadru prevăzut în  H.G.nr.28/2018, privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferenete obiectivelor/proiectelor de investiţii finantate din fonduri publice și va respecta toate normativele legislative în vigoare. Acesta va avea la bază: expertiza tehnică, documentaţia D.AL.I –reactualizate, precum şi Proiectul Tehnic şi Detalii de Execuţie întocmit în anul 2015, cerinţele prevăzute în Ghidul Solicitantului, Condiţii specificecerințele prevăzute în Ghidului Solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/4/2017/4/4.3/1.

(2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC), va respecta prevederile H.G.nr.28/2018 privind etapele de elaborare şi conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prevederile Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 829/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, HG nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Proiectul de organizarea executiei lucrarilor (POE): Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor va fi intocmită conform cerintelor specificate in Legea nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare si H.G.nr.28/2018 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

(4) Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de lucrari, Proiectantul este obligat sa predea Proiectul tehnic de executie, completat/actualizat cu toate observatiile si modificarile rezultate din solicitarile de clarificari ale operatorilor economici interesati de procedura de achizitie publica pentru executia de lucrari (se va preda integral Proiectul tehnic de executie si nu doar paginile care au suferit modificari ca urmare a clarificarilor transmise in timpul procedurii de achizitie publica de lucrari), in termen de 10 zile de la finalizarea perioadei prevazute de legislatia in vigoare pentru solicitarea de clarificari.

(5) In conformitate cu prevederile Hotararii nr.343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, la recepţia la terminarea lucrărilor Prestatorul va preda proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built"

(6) Planşele aferente documentatiilor tehnice se vor preda scanate, fisiere tip pdf, continand un cartus semnat conform prevederilor legale.

(7) Detaliile de executie (DE) vor detalia toate aspectele prezentate in proiectul tehnic si vor respecta prevederile H.G.28/2018, privind etapele de elaborare şi continuţul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

7.5 – (1) Prestatorul se obliga:

- să întocmească documentațiile respectând întocmai cerințele prevăzute în caietul de sarcini;

- să presteze serviciile la standardele și/sau paramentrii prezentați în oferta tehnică și financiară anexă la contract, precum și cele prevăzute în legislația în vigoare, pe toată perioada de valabilitate a contractului;

- pentru prestarea serviciilor de proiectare la un nivel ridicat de calitate să dețină sau să aibă acces la personal de specialitate;

- să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promtitudinea cuvenite angajamentului asumat, pe bază și în conformitate cu solicitările și cerințele achizitorului;

- să precizeze domeniile/subdomeniile de construcții în care este necesar să fie atestați specialiștii verificatori de proiecte, pentru documentațiile ce urmează a fi elaborate, așa cum prevede Ordinul nr. 2264/28.02.2018 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

-să răspundă prompt la solicitările din partea verificatorilor tehnici referitoare la completarea/modificarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție;

- să participe la predarea – primirea amplasamentului, împreună cu beneficiarul, executantul lucrărilor și dirigintele de șantier;

- să întocmească împreună cu dirigintele de șantier referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, necesare la recepția la terminarea lucrărilor conform prevederilor H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- documentația de proiectare elaborată să respecte cerințele Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, din cadrul POR 2014-2020.

- să răspundă la solicitările de clarificări ale finanțatorului pe parcursul implementării proiectului, în măsura în care acestea sunt de competența sa;

-la solicitarea beneficiarului, să participe la întâlniri organízate de acesta, în vederea analizării eventualelor probleme apărute în perioada de execuție a lucrărilor.

(2) Prestatorul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi a documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfaşurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente în control şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, după caz.

7.6. (1) Prestatorul are obligatia de a emite si transmite beneficiarului spre aprobare, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice dela data transmiterii solicitarii, respectiv a notelor de constatare incheiate, de catre beneficiar sau reprezentantul acestuia in santier (dirigintele de santier), dispozitiile de santier complete. In cazul neaprobarii motivate a acestora de catre beneficiar, prestatorul are obligatia de a face modificarile si completarile solicitate si de a le retransmite beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice.

(2) Prestatorul are obligatia ca pe parcursul executiei lucrarilor, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, sa emita si sa transmita beneficiarului orice modificare, completare sau revizuire a documentatiei tehnice, solicitata pentru finalizarea investitiei. Acestea vor fi transmise in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitarii.

(3) Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, sa emita si sa transmita beneficiarului documentatia tehnica solicitata si necesara  pentru obtinerea avizelor, licentelor, autorizatiilor de functionare, altele decat cele prevazute initial. Acestea vor fi transmise in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitarii.

(4) Prestatorul este pe deplin responsabil de corectitudinea si realitatea cantitatilor de lucrari estimate, cuprinse în listele de cantitaţi din Proiectul tehnic de execuţie, intrând în responsabilitatea proiectantului justificarea necesităţii şi oportunităţii cheltuielilor suplimentare/diverse şi neprevăzute, apărute pe parcursul implementării proiectului tehnic de execuţie (recepţie proiect şi execuţie lucrări), cu respectarea prevederilor legale incidente.

(5) Prestatorul va suporta, conform dispoziţiilor art.24 din Legea nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, toate cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fata de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare.

(6) Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, ca pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor sa raspunda solicitarilor beneficiarului cu privire la  constatarea daunelor, defectelor, deficientelor, viciilor, avariilor rezultate in urma unor factori externi, etc investitiei, sa emita si sa transmita beneficiarului masurile ce se impun, costurile necesare pentru remedieri sau pentru  refunctionalizarea obiectivului si documentatiile tehnice necesare, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitarii.

(7) La solicitarea autoritatii contractante, Prestatorul are obligatia sa raspunda la toate clarificarile depuse de operatorii economici interesati, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari ce privesc documentatia elaborata de acesta.

(8) In cazul nerespectarii termenelor mentionate anterior, achizitorul are dreptul de a percepe prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale.

(9) Daca nerespectarea termenelor mentionate anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator.

7.7 – Prestatorul se obliga sa asigure respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, regulamentelor, procedurilor, specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora in vigoare la data intocmirii documentatiei.

7.8 - Proiectantul are obligatia să întocmeasca capitolele din cartea construcţiei ce îi revin, inclusiv proiectul pentru urmarirea în timp a construcţiei, instructiunile de exploatare si intretinere a investitiei, precum şi proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizarii lucrărilor –„as built”, în conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

7.9 – Prestatorul are obligatia de a intocmi orice alte documentatii necesare proiectării şi orice alte documentaţii solicitate de către beneficiar şi/sau dirigintele de şantier în vederea asigurării funcţionalităţii investiţiei, până la recepţia finală.

7.10 - Prestatorul, fara a emite vreo pretentie, se obligă să transfere exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale de autor asupra documentaţiilor elaborate, achizitorul urmând a avea dreptul de a utiliza documentaţiile pentru următoarele faze ale proiectului fără acordul scris al prestatorului.

7.11 – (1) Prestatorul are obligaţia de a preda documentaţia de proiectare, pe parcursul derularii contractului, astfel:

- Documentaţii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire,– 2 exemplare originale in format tiparit;

- Actualizare documentatii pentru PAC si POE  - 2 exemplare originale in format tiparit;

- Actualizare Proiect tehnic de executie (PTE + DE, CS) – 4 exemplare originale in format tiparit, 1 CD cu documentaţia scanata color si 1 CD cu documentaţia in format editabil;

- Dispozitii de santier (insotite de memoriu justificativ, piese desenate, antemasuratori, liste de cantitati, dupa caz) – 4 exemplare originale in format tiparit, 1 CD cu documentatia scanata;

- Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor –„as built”– 3 exemplare originale in format tiparit (din care 1 se va atasa la cartea tehnica) si 1 CD cu documentatia scanata color;

- Cartea tehnică a construcţiei, proiect pentru urmarirea în timp a comportarii constructiei precum și instrucțiunile de exploatare și întreținere a investiției:–1 exemplar in format tiparit si 1 CD cu documentaţia scanată color.

(2) Documentele în format pdf, vor fi aceleaşi cu documentele predate în format pdf. cu semnăturile şi ştampilele tuturor persoanelor implicate in realizarea si verificarea documentatiilor.

(3) După recepţia si plata documentaţiei acesta devine proprietatea achizitorului, prestatorul nemaiputând pretinde drepturi de proprietate intelectuală.

7.12 - Prestatorul se obliga ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesităţilor impuse de receptia serviciilor, să realizeze pe cheltuiala sa modificările, răspunsurile şi completarile solicitate în termenul precizat.

7.13- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.14 - Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care autoritatea contractantă  a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

7.15 - Pe parcursul derularii contractului de achizitie publica, prestatorul va respecta reglementarile obligatorii în domeniile mediului, social si a relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste domenii.

7.16 - Pe toata durata de implementare a contractului Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului Expertiza tehnică, documentaţia D.AL.I –actualizate, precum şi Proiectul Tehnic şi Detalii de Execuţie întocmit în anul 2015;

8.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate la termenele stabilite.

8.3 - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate in termenul cuvenit, în baza unui proces verbal de predare – primire, sa verifice si sa aprobe documentatia predata de prestator.

8.4 - (1)Achizitorul se obligă să efectueze plăţile către prestator conform punctului nr.6 Calendarul termenelor privind recepţia serviciilor ce fac obiectul contractului, pe parcursul implementării proiectului şi GRAFICUL DE PLAŢI, din caietul de sarcini nr.138862 din 07.10.2020, anexa la contract.

(2) - Asistenta tehnica se va plati pe baza rapoartelor de activitate întocmite lunar de către prestator şi înaintate achizitorului  proporțional cu procentul lucrărilor executate și aprobate la plată de către dirigintele de șantier și beneficiar. Ultima plată aferentă acestor servicii se va face în 30 zile de la depunerea in original , la registratura Primariei Municipiului Craiova, cu adresa de inaintare  a facturii finale emisa după finalizarea receţiei la terminarea lucrărilor.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1  -  În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalități o dobândă legală penalizatoare, stabilită conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 cu modificările și completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra valorii serviciilor contractate și neprestate/prestate in mod necorespunzator, de la data la care prestatorul  este în întârziere față de termenul prevăzut pentru prestarea serviciilor și  până la data finalizării serviciilor ce nu au fost prestate/prestate in mod necorespunzator. Prestatorul este în întârziere față de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură  prealabilă de notificare a întârzierii.

(2) Pentru prejudiciul provocat de prestator prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, achizitorul poate percepe daune – interese în condițiile dreptului comun.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculata conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 cu modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform contractului și neachitată, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - În cazul în care prestatorul nu onorează obligațiile asumate  din prezentul contract pe întreaga durată a acestuia, achizitorul îl va soma în acest sens, iar dacă prestatorul nu dă curs somației, achizitorul este în drept să presteze serviciile  pe cheltuiala prestatorului și să pretindă plata prejudiciului produs.

9.5 – In cazul in care prestatorul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si conditiile prevazute prin contract indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor intocmite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Prestatorul este obligat sa repare pecuniar prejudiciul constatat Autoritatii Contractante pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare si cu intirziere a prestatiilor la care este indatorat prin contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului.

9.6 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

9.7 -  (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă prestatorul:

a) nu constituie garanția de bună execuție conform clauzelor contractuale;

b) subcontractează sau cesionează obligațiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract;

c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina furnizorului;

- (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c rezilierea intervine cu efecte depline fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

9.8 -  Contractul încetează în următoarele situații:

a) de drept

a1) prin încetarea activității prestatorului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc);

a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți;

a3) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 3 luni și care face imposibilă executarea obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract, în condiţiile art.18;

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor                                                                                                                                              contractuale.

c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, în una dintre următoarele situații:

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art.221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.

Clauze specifice

10. Garanția de bună execuție a contractului

10.1 – Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului  (exclusiv T.V.A .).

10.2 – (1) Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi prin:

-virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, care se prezintă în original, în favoare Municipiului Craiova, în cuantumul şi pentru perioada de valabilitate a contractului şi care devine anexă la contract.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună execuție se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Sau

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, într-un cont deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garantie de bună executie.

(2) Perioada garanţiei de bună executie se intinde pe toata durata contractului, la care se adauga 15 zile.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând  obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

10.4 – În situația în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în condițiile solicitate la art. 10.1, 10.2, achizitorul îl va notifica pe prestator în vederea respectării obligațiilor contractuale privind constituirea garanției de bună execuție. În situația în care, urmare notificării, prestatorul nu dă curs solicitărilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile art. 9.7 alin. (2).

10.5 - Autoritatea contractantă se obliga sa restituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificarile ai completarile ulterioare, astfel:

a) pentru documentaţii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire, actualizare documentaţii pentru PAC si POE, actualizare Proiect tehnic de executie (PTE + DE + CS), în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză;

b) pentru asistenta tehnica din partea proiectantului: în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

11. Alte responsabilități ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr.138862 din 07.10.2020 și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata și prin prezentul contract.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr.138862 din 07.10.2020 și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.3 – (1) Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

(2) Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

(3) Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

(4) Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art.162 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Alte responsabilități ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cuprins în caietul de sarcini nr.138862 din 07.10.2020.

13. Recepție și verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele caietului de sarcini nr.138862 din 07.10.2020  și cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

13.3 – Ca urmare a necesităţilor impuse de verificarea şi avizarea documentaţiei de proiectare şi a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire, prestatorul se obligă să realizeze pe cheltuiala sa modificările, răspunsurile şi completările solicitate.

13.4 – Documentațiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberării autorizatiei de construire, Documentaţia pentru PAC şi POE, Proiect tehnic de execuție (PTE + CS + DE) se consideră recepționate dupa verificarea si aprobarea acestora de către Comisia Tehnico-Economică a beneficiarului.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data primirii ordinului de începere a prestării serviciilor.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act adițional;

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, din motive obiective expuse la art. 14.2, alin.(2) acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu  minim 3 zile înainte de expirarea termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, concretizată prin semnarea de către ambele părți a unui act adițional, orice întârziere în îndeplinirea contractului naște dreptul achizitorului de a percepe penalități prestatorului.

15.Modificarea contractului

15.1 - (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face  în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modificarea prevederilor contractului de achiziție publică  altfel decât în cazurile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.

15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în scris, prin act adițional.

(2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta adjudecata anexă la contract.

16.2 - Pretul unitar al serviciilor, are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului.

16.3. Prin excepţie de la prevederile art. 16.2 prețul aferent prezentului contract  poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețurile ofertate.

17. Subcontractanți

17.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective.

(3) Prestatorul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(4) Prestatorul are obligaţia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin.(3) pe durata contractului de achizitie publică.

17.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art.17.3.

17.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in conditiile art.221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În situaţia prevăzută la alin.(1) prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art.17.1 alin.(3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, prestatorul are obligatia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe propria răspundere din partea noilor subcontractanti prin care acestia îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către prestator la oferta, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(4) Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(3) vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

17.4 - (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, executant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

17.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.

18. Forța majoră

18.1 -  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2 - Forța majoră exonerează parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

18.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze  de către instanțele judecătorești  din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

21.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România

23. Cesiunea

23.1 - Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu excepția  cesiunilor prevăzute în contract și actele normative în vigoare.

23.2 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract în condițiile Codului Civil, prin acordul scris al ambelor părți.

23.3 – Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanţă în favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre acestia.

Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.

24. Dispoziții finale

24.1 - Implementarea, derularea și administrarea prezentului contract se va face de către Direcția Elaborare şi Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

Părțile au înțeles să încheie azi  .................2020, prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la achizitor și 1 exemplar la prestator.

| ACHIZITOR, | - PRESTATOR, |
| --- | --- |

Viza C.F.P.,

Contencios Administrativ,

Cons. jr.Anamaria Isabela Cruceru