Contract de achizitie publica de servicii

Nr. ................../..................2022

Încheiat în baza Notei justificative nr. ........../.............2022 privind achizitia directa, întocmită de catre  Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Investiţii, Serviciul Licitatii si având in vedere alocarea de fonduri prin bugetul local, Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, conform contractului de finantare nr. 5126/27.02.2020, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, pentru finanţarea proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica””, cod SMIS 123698, depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10- Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, la clasificaţiile bugetare: 65.02.04.01.58.01.01, 65.02.04.01.58.01.02 şi 65.02.04.01.58.01.03.

1. Părţile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de de achiziție publică de servicii

între

MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str. Târgului nr. 26 Craiova, cod 200632, jud. Dolj telefon: +40 251416235/416236/416237, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, cod fiscal 4417214, conturi IBAN: RO05TREZ24A650401580101X, RO21TREZ24A650401580102X, RO37TREZ24A650401580103X deschise la Trezoreria Operativă Municipiul Craiova, reprezentat prin dna. Lia-Olguţa Vasilescu- Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

………………………….., adresa sediului: ..................................., cod de identificare fiscală: ........................, CUI: ..........................., tel.: ........................, fax: ......................,  cont IBAN: …………………………………….. deschis la Trezoreria ………………., reprezentata prin ………………………….. – administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze „Măsuri de informare şi publicitate – panouri de informare temporare si permanente, etichete autocolante” in cadrul proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica””, Cod SMIS 123698, în perioada/perioadele convenite  şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini nr. 129250/19.07.2022 şi cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: „Măsuri de informare şi publicitate – panouri de informare temporare si permanente, etichete autocolante” in cadrul proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica””, Cod SMIS 123698.

4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate plătibilă prestatorului de către achizitor este de .................. lei (excl.TVA), la care se adauga TVA in valoare de ………………… lei, astfel:

| Nr. crt. | Denumire serviciu | U.M. | Cantitate | Pret unitar, (lei/ fără TVA | Valoare (lei/ fără TVA) col.3 x col.4 | TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Panou temporar | buc | 1 |  |  |  |
| 2 | Placa permanenta | buc | 1 |  |  |  |
| 3 | Autocolante | buc | 200 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Total general (lei inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  |

5. Durata contractului:

5.1 – Durata prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este până la data de 30.11.2023.

In situatia in care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, durata prestarii serviciilor se va prelungi, prin act aditional, conform Caietului de sarcini.

5.2 – (1) Termene de livrare/prestare:

- montare panou temporar: maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii Autorizatiei de construire;

- montare placa permanenta: maxim 5 zile lucratoare de la comanda de montare a Autoritatii contractante;

- autocolante: maxim 5 zile lucratoare de la comanda de realizare a Autoritatii contractante.

5.2 – (2) Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini nr. 129250/19.07.2022 inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b)  oferta adjudecata  nr. ......................, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare;

c) alte documente, dacă este cazul;

d) anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu cerintele caietului de sarcini, si cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecata  si prezentul contract.

7.2 – (1) Prestatorul are obligaţia de a realiza măsurile de informare şi publicitate pentru asigurarea vizibilităţii proiectului, (panouri de informare temporare si permanente, etichete autocolante), in conformitate cu prevederile contractului de finantare si ale Manualului de identitate vizual& pentru Programul Operational Regional POR 2014-2020.

(2) Prestatorul are obligaţia de a realiza măsuri de informare şi publicitate prin intermediul mijloacelor prevăzute în cererea de finanţare si cu respectarea prevederilor Anexei 8 - Masuri de informare si publicitate, anexe la Contract de finantare nr.

5126/27.02.2020, respectiv:

- 1 panou temporar;

- 1 placa permanenta;

- 200 autocolante.

7.3- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în  propunerea tehnică, anexă la contract.

7.4 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.5. -  (1) Pentru toate materialele de informare şi publicitate, prestatorul are obligaţia realizării machetelor  conform Anexei 8 - Masuri de informare si publicitate si Manualului de identitate vizuala pentru Programul Operational Regional POR 2014-2020 - in vigoare, disponibil la adresa www.inforegio.ro. Toate machetele vor fi prezentate Autoritatii contractante cu cel putin 20 zile lucratoare inainte de tiparire/publicare sau productie, in vederea obtinerii avizului OI - ADR Sud Vest Oltenia.

(2) Prestatorul va respecta, pentru toate materialele modelul prezentat in Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional POR 2014-2020, disponibil la adresa www. inforegio.ro.

(3) Prestatorul va utiliza pentru realizarea materialelor de informare şi publicitate numai machetele avizate de OI.

(4) Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM/OI sau de alte structuri cu competenţe în control şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.

7.6 – Prestatorul va face dovada:

- montarii panoului temporar, prin fotografii de la locatie, in maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea montarii.

- montarii plicii permanente, prin fotografi de la locatie, in maxim 3 zile lucratoare de la comanda de montare a Autoritatii.

7.7 – Prestatorul are obligaţia de a asigura garanţia pentru materialele livrate, astfel:

- garanţia pentru autocolante: minim 2 ani de la data finalizarii proiectului. Acestea vor fi păstrate pe mijloacele fixe cel putin doi ani de la finalizarea proiectului.

- pentru panoul temporar: toata perioada de executie a lucrarilor pana la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni, si inca cel mult 3 luni dupa aceasta. În cazul în care acestea se deterioreaza în perioada menţionată anterior, prestatorul il va reface, pe cheltuiala proprie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la sesizarea autorităţii contractante.

- pentru placa permanentă: minim 5 ani de la data inchiderii oficiale a Programului Operational Regional 2014-2020.  In cazul in care aceasta se deterioreaza in perioada de 5 ani de la data inchiderii oficiale a Programului Operational Regional 2014 - 2020, Prestatorul o va reface, pe cheltuiala proprie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la sesizarea Autoritatii Contractante.

7.8 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.9 – Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse şi/sau prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/ foști angajați ai autorității contractante cu care autoritatea contractantă  a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

7.10 – Prestatorul este responsabil de îndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin Caietul de sarcini nr. 129250/19.07.2022.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, condiţionat de realizarea fără obiecţii, din partea achizitorului, a serviciilor/componentelor  prestate.

8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform prevederilor Caietului de sarcini nr. 129250/19.07.2022.

8.3 – Achizitorul va efectua plata cu ordin de plată în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii, în original, la Registratura Municipiului Craiova, după realizarea recepţiei cantitative şi calitative. Achizitorul poate întrerupe cursul termenului limită de 30 zile în cazul în care există obiecţiuni cu privire la orice parte din factură. Termenul pentru efectuarea plăţii va reîncepe să curgă de la data la care factura întocmită corect este acceptată de către beneficiar.

8.4 – Achizitorul este responsabil pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina sa conform prevederilor Caietului de sarcini nr. 129250/19.07.2022.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1  - În cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte  la termen obligaţiile asumate prin contract sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra valorii fără TVA a serviciilor/componentelor comandate şi neprestate/prestate in mod necorespunzator, de la data la care prestatorul  este în întârziere faţă de termenul prevăzut pentru indeplinirea obligatiilor şi  până la data finalizării obligatiilor neonorate.  Prestatorul este în întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură  prealabilă de notificare a întârzierii.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art. 8.3, atunci prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 cu modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și neachitată, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - În cazul în care prestatorul nu onorează obligațiile asumate  din prezentul contract pe întreaga durată a acestuia, achizitorul îl va soma în acest sens, iar dacă prestatorul nu dă curs somației, achizitorul este în drept să presteze serviciile  pe cheltuiala prestatorului și să pretindă plata prejudiciului produs.

9.5 -Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

9.6 -  (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă prestatorul:

a) nu constituie garanţia de bună execuţie, conform clauzelor prezentului contract, dacă este cazul;

b) subcontractează sau cesionează obligațiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract;

c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina prestatorului;

- (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, reziliere intervine cu efecte depline fară a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

9.7 -  Contractul încetează în următoarele situaţii:

a) de drept

a1)  prin încetarea activității prestatorului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc);

a2)  la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți;

a3) prin acordul părţilor semnatare, prin act adiţional la contract.

a4) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 3 luni și care face imposibilă executarea obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract;

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor                                                                                                                                              contractuale.

c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situații:

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiție a Uniunii Europene.

d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului: nu este cazul

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

12.2 – Achizitorul va furniza Prestatorului conţinutul informaţional pentru materiale, acolo unde situaţia o va impune, iar realizarea machetelor cade în sarcina Prestatorului şi va fi agreată de comun acord cu Autoritatea Contractantă.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta adjudecata şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini nr. 129250/19.07.2022 şi din prezentul contract.

13.3 – Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor/componentelor se face după montarea acestora la locaţia indicată de beneficiar, după furnizarea autocolantelor, prin încheierea de procese verbale de recepţie după verificarea conformităţii materialelor livrate cu cerinţele din contract.

Data finalizării recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor/componentelor se consideră data semnării procesului verbal de către ultima parte.

13.4 - Dacă vreunul din serviciile/componentele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să il respingă, iar prestatorul  obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a lua măsuri pentru înlocuirea produselor refuzate în termen de max 48 h;

b) sau de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile/componentele să corespundă specificaţiilor lor tehnice în termen de 48 h.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act adițional;

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

14.3 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, pentru motivele expuse la art. 14.2 alin (2), acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu  minim 3 zile înainte de expirarea termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

15.Modificarea contractului

15.1 - (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face  în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

(2) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică  altfel decât în cazurile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în scris, prin act adițional.

(2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului.

17. Subcontractanți

17.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective.

(3) Prestatorul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(4) Prestatorul are obligaţia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (3) pe durata contractului de achizitie publică.

17.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 17.3.

17.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 17.1, alin (3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, prestatorul are obligatia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe propria răspundere din partea noilor subcontractanti prin care acestia îşi asumă respectarea prevederilor Temei de proiectare şi a propunerii tehnice depuse de către executant la oferta, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(4) Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin (3) vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

17.4 - (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, executant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

17.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.

18. Terţi susţinători –nu este cazul

19. Forţa majoră

19.1  -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti  din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, competente, conform prevederilor legale în vigoare.

21. Limba care guvernează contractul

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România

- 24. Cesiunea

24.1 – Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu excepția  cesiunilor prevăzute În contract şi actele normative în vigoare.

24.2 – Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract în condiţiile Codului Civil, prin acordul scris al ambelor părţi.

24.3 – Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanţă în favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre acestia.

Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.

25. Dispoziţii finale

25.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte din cadrul Primariei Municipiului Craiova.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la achizitor şi 1 exemplar la prestator.

Achizitor,	                                                       			Prestator,

Vizat, Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, cons. jr. Anamaria Isabela Cruceru